# 产品变更申请单

质量层回归样本 · RFC-QL-2026-017 · 评审版本 v1.2

| 申请编号 | RFC-QL-2026-017 |
| --- | --- |
| 变更主题 | 为跨页表格和引用解析增加证据状态字段 |
| 申请人 / 负责人 | 林若川 / 文档智能平台组 |
| 优先级 / 目标版本 | High / parser-gateway 2.5.0 |

变更摘要：质量层当前只能返回 verified 或 rejected。面对续表表头缺失、作者年式引用多候选等情况，系统需要保留原始证据、候选集合和人工复核状态，避免自动绑定造成知识库污染。

# 1. 变更内容

本次变更涉及解析结果 schema、表格结构恢复和引用定位三个模块。新增 resolution_state、evidence_refs 和 candidate_targets 字段；当证据不足时，质量层将结果置为 manual_review_required，并向标注队列发送原始页面截图和解析版本。

## 影响范围

- 解析 API：v2/parse 和 v2/replay 的响应增加可选字段，不破坏旧客户端。

- 质量队列：新增 ambiguous_reference 和 cross_page_table 两类任务。

- 下游索引：仅接收 verified 关系，其他状态保留在待处理索引。

# 2. 验收标准

| ID | 验收项 | 通过条件 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 跨页表格续表 | 继承列名并保留 continuation_of 关系 | 表格算法 |
| A2 | 引用多候选 | 返回 manual_review_required，不自动绑定 | 质量层 |
| A3 | 旧客户端兼容 | 未读取新字段时行为与 2.4.0 一致 | API 组 |

# 3. 风险与回滚

主要风险是字段数量增加导致索引映射遗漏，以及人工复核队列短期积压。发布前在 staging 回放 12 份共享开发文件集；若 verified 关系准确率下降超过 2 个百分点，立即切回 2.4.0 解析器，并保留新字段以便后续重放。

## 审批记录

产品：待评审　　算法：周海（已确认）　　平台：陈晨（待确认）　　计划发布时间：2026-08-24 22:00--23:00